РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Општинска управа

Број:404-50/17/2

Датум: 26.02.2021.год.

М е р о ш и н а

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019), члана 22.став 5. Правилника о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења ивршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, број 404-524 од 26.08.2020.године и 404-30 од 13.01.2021.године, позивамо вас да у поступку набавке услуге стручног надзора над извођењем радова на иградњи објекта ПУ Полетарац у Мерошини, доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 04.03.2021 до 12,00 часова. |
| **Начин достављања** | непосредно, електронском поштом на e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), или путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, Мерошина |
| **Критеријум за**  **избор најповољније понуде** | **најнижа понуђена цена**  (уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба). |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), факс 018 4892 035 |
| **Услови** | Понуђач мора да поседује одговарајуће лиценце за извршење предметне услуге предвиђене у одељку опис услуге који је саставни део Обрасца понуде. |

**Са назнаком – „Понуда за набавку редни бр.17/2021“,** Понуђач доставља:

1.Образац понуде са техничком спецификацијом;

2.Образац изјаве о испуњености услова и фотокопије тражених лицени.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Начелник

Данијела Николић,с.р.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничком спецификацијом

|  |  |
| --- | --- |
| за набавку услуге **стручног надзора над извођењем радова на иградњи објекта ПУ Полетарац у Мерошини**  понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:  (Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора  (име и презиме) |  |

**ОПИС УСЛУГЕ**

Предмет набавке је набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи новог вртића предшколске установе „Полетарац“ у Мерошини. Вредност радова на изградњи новог вртића предшколске установе „Полератац“ у Мерошини износи 48.723.918,00 динара без ПДВ-а.

Надзор над извођењем радова на изградњи новог вртића предшколске установе „Полетарац“ у Мерошини састоји се од контроле испуњавања уговорних обавеза извођача радова и предузимања одговарајућих мера за реализацију тих обавеза.

Лица која ће бити именована за вршење стручног надзора морају имати прописно издате лиценце које су неопходне за вршење конкретног посла који је предмет овог уговора и то:

- за грађевинскоархитектонске радовиме лиценца: 411 или 412 или 414 - 2 извршиоца

- за електро радове лиценца: 450 или 350................ - 1 извршилац

- за управљање мерење и регулацију лиценца: 352 - 1 извршилац

- за машинске инсталације лиценца: 330 или 430.....-1 извршилац

- и противпожарна лиценца за стабилне системе за дојаву пожара.....-1 извршилац.

Надзор у погледу испуњења уговорних обавеза састоји се посебно од контроле:

- извођења радова према техничкој документацији,

- квалитета радова и уграђеног материјала и опреме,

- одржавања рокова извођења радова,

- утрошка средстава.

Надзор се спроводи свакодневно, а динамика и ажурност надзора мора бити у складу са динамиком извођења радова.

Извршење предметне услуге обухвата следеће послове извршиоца:

* контролу да ли се радови врше према техничкој документацији за које се издаје решење о извођењу тих радова, као и благовремено предузимање мера у случају одступања градње од техничке документације, односно главног пројекта;
* контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући и стандарде приступачности;
* контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.);
* проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет (атест, сертификат и др.);
* контролу и проверу квалитета изведених радова који се према природи и динамици изградње објекта не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);
* давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од техничке документације, као и у случају промене услова градње објекта (промена врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);
* редовно праћење динамике градње објекта и усклађености са уговореним роковима;
* сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта, као и сарадња са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;
* сарадњу са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;
* решавање и других питања која се појаве у току грађења, односно извођења радова.

Место вршења стручног надзора:,предшколска установа „Полетарац“ Нишка 2, 18252 Мерошина.

Пружаоц услуге је у обавези да услугу врши на основу општих правила посла и струке, а све у складу са важећим законским и подзаконским прописима који се односе на предметну услугу, посебно водећи рачуна о поштовању Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора (Сл.Гласник РС 22/2015 и 24/2017).

|  |  |
| --- | --- |
| Укупно без пдв-а |  |
| пдв | % |
| Укупно са пдв-ом |  |

Цена мора бити изражена у динарима.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку набавке услуге стручног надзора над извођењем радова на иградњи објекта ПУ Полетарац у Мерошини, редниброј 17/2021 поседује неопходан кадровски капацитет, односно да ће за извршење услуге ангажовати извршиоце са прописно издатим лиценцама које су неопходне за вршење конкретног посла који је предмет овог уговора и то:

- за грађевинскоархитектонске радове лиценца: 411 или 412 или 414 - 2 извршиоца

- за електро радове лиценца: 450 или 350................................................ - 1 извршилац

- за управљање мерење и регулацију лиценца: 352................................ - 1 извршилац

- за машинске инсталације лиценца: 330 или 430.....................................-1 извршилац

- и противпожарна лиценца за стабилне системе за дојаву пожара........-1 извршилац

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_